###### COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA

# Provincia di Foggia

REP  N° _______

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SERVIZI, ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA, PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI:

- ADEGUAMENTO DEGLI ATTI PROGETTUALI DEFINITIVI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI LL.PP. ( d.p.r. 554/99 – d.lgs. 163/2006-d.lgs. 113/2007);

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA e SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

PIANO STRATEGICO AREA VASTA “MONTI DAUNI” –

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE  DEL CASTELLO E DELLE AREE LIMITROFE

IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO.

Normativa di riferimento : d.p.r. 554/99 – d.lgs. 163/2006-d.lgs. 113/2007 ;

L’ anno duemilaotto il giorno  __________ del mese  di  ___________ nella Residenza Comunale sita in Sant’Agata di Puglia alla Piazza XX Settembre n° 7 , con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di Legge,

## TRA

L’ing. Giovanni Zelano nato a Foggia il 12/08/1959, il quale interviene nel presente atto nella qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico e, quindi, in nome e per conto del Comune di Sant’Agata di Puglia (Foggia),

## ED IL PROFESSIONISTA

_______, nella persona dell’_________, nato a ___ il ____, iscritto all’Ordine degli ___ della Provincia di ____ al n. ____, libero professionista, con studio in _____in Via ____ n° ____, (C.F.____) Partita IVA  (______),

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

(Affidamento incarico)

1.	Il comune di Sant’Agata di Puglia (Foggia), di seguito denominato esclusivamente “Comune”, affida, al professionista, di seguito denominato esclusivamente “professionista” che accetta, l’incarico di SERVIZI, ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA, PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI:

- ADEGUAMENTO DEGLI ATTI PROGETTUALI DEFINITIVI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI LL.PP. ( d.p.r. 554/99 – d.lgs. 163/2006-d.lgs. 113/2007);

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA e SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

PIANO STRATEGICO AREA VASTA “MONTI DAUNI” - VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE  DEL CASTELLO E DELLE AREE LIMITROFE

in esecuzione della Determina del Responsabile dell’ U.T.C. n° 50 del 20/03/2009 della quale si è presa visione e che qui si intende riportata.

Art. 2.

(Oggetto dell’incarico)

1.	Il professionista si impegna ad assumere l’incarico, affidato dall’Amministrazione Comunale di Sant’Agata di Puglia, relativo ai  SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA, PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI:

- ADEGUAMENTO DEGLI ATTI PROGETTUALI DEFINITIVI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI LL.PP. ( d.p.r. 554/99 – d.lgs. 163/2006-d.lgs. 113/2007);

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA e SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

PIANO STRATEGICO AREA VASTA “MONTI DAUNI” - VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE  DEL CASTELLO E DELLE AREE LIMITROFE.

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni,  dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, nonché dell’art. 91 del Decreto Legislativo del 12/04/2006 n° 163, ed a tutte le vigenti leggi in materia di opere pubbliche ivi comprese quelle regionali, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento .

L’Ente si riserva di procedere all’applicazione, in specifico, dell’art. 91 comma 6  del Decreto Legislativo del 12/04/2006 n° 163, così come modificato dall’art.2, comma 1, lettera t del D.lgs. n. 113/2007

Art. 3.

(Obblighi legali)

1.	Il tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n.143 e s.m.i., della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.

2.	Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 4.

(Descrizione delle prestazioni)

1.	Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono in:

Prestazioni  :

- Prestazioni progettuali e simili:

  - Adeguamento progetto definitivo ;

  - Progettazione   esecutiva

    - Prestazioni accessorie:

      - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

in conformità della legge 225/92- D.L.vo 112/98 e linee guida della Regione Puglia in attuazione della L.R. 18/2000.

2.	Il professionista incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l’Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

3.	Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 5.

1.	L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto.

Art. 6.

(Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1.	Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al prosieguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell’Amministrazione concernente la singola prestazione, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

Art. 7.

(Altre condizioni disciplinanti l’incarico)

1.	Il professionista incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

2.	L’Amministrazione si impegna a fornire al professionista incaricato, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

3.	Il professionista incaricato si impegna a:

a)	a produrre un esemplare   in formato standardizzato tipo .DXF o .SHP, sia digitali su supporto magnetico CD-ROM che cartaceo degli elaborati necessari per l’approvazione del progetto esecutivo.

b)	a prendere visione del progetto preliminare e definitivo agli atti del comune, nonchè di adeguare il progetto esecutivo secondo le risultanze della Regione Puglia;

4.	Fermo restando la proprietà intellettuale di quanto redatto a favore del professionista incaricato, l’Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell’incarico.

Art. 8.

(Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1.	Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.

3.	Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

4.	In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art.  9.

(Durata dell’incarico)

1.	Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.

2.	I termini per l’espletamento delle prestazioni sono :

Adeguamento Progetto definitivo: 15 giorni dalla comunicazione dell’incarico;

Progettazione esecutiva e redazione PSC: 30 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento dell’avvenuta acquisizione dei relativi pareri, nulla osta e del relativo finanziamento;

Art.  10.

(Penali)

1.	Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori appaltati, comporta una penale pari al 5% dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 12,  per ogni giorno oltre i termini previsti.

Art.  11.

(Risoluzione del contratto)

1.	E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all’articolo 10 abbia raggiunto il 10% dell’importo dei compensi sui quali è stata calcolata.

2.	E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

3.	La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12.

(Determinazione dei compensi)

1.	Per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 4 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, come segue :

a)  Adeguamento progetto definitivo                             entro il limite di  € 3.000,000

b)  Progettazione   esecutiva                                           entro il limite di  € 45.000,00

c)  Redazione P.S.C.                                                        entro il limite di  € 25.000,00

- Il compenso sopra indicato è omnicomprensivo.

3.	Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono si intendono esclusi  del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A.

4.	I corrispettivi indicati sono comprensivi dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’articolo 2578 del Codice Civile.

5.	L’Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 13.

(Modalità di corresponsione dei compensi)

  - I pagamenti per le prestazioni richieste saranno corrisposti nel modo seguente:

  - dopo l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 4 punti 1) e 2)

- La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della fattura.

Art. 14.

(Conferimenti verbali)

1.	Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale. E’ inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2.	Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall’Amministrazione affidante anche in orari serali, per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

Art. 15.

(Definizione delle controversie)

1.	Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.

2.	Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Foggia.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1.	Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per entrambe le parti, non essendo soggetto a controllo e, sottoscritta, in esecuzione di apposita determinazione esecutiva a tutti gli effetti di Legge.

2.	La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del 2° comma dell’art. 5 del D.P.R.  534/72.

Il Professionista:

Il Responsabile del Settore

(ing. Giovanni Zelano)